软件造价计算：缺失信息与完整路径

结合你提供的功能点数据及软件造价计算逻辑，除了单市月人力成本外，你还缺失以下 4 组核心关键信息，才能完成从“功能规模”到“总造价（不含运维）”的完整换算：

### 1. 基础规模计算：总 UFP（未调整功能点总数）

目前缺失：表格中仅展示了单个功能项的 123 ufp（单功能权重分），但缺少总数。

你需要做：将表格中所有行的 123 ufp 数值进行求和。

例如：ILF（10分）、EI（4分）、EQ（4分）等所有行的分数加在一起，得到最终的 Total UFP。

计算逻辑：Total UFP = Σ(所有行的 123 ufp)

### 2. 规模调整：获取 [TCF] 技术复杂度因子

目前缺失：功能点估算的第二步是“技术复杂度调整”。

为什么需要：UFP 是基础分，必须乘以 技术复杂度因子（TCF, Technical Complexity Factor） 才能得到最终的调整后功能点规模（AFP）。

具体怎么找：

需评估系统的 14 个技术因子（如分布式系统、性能、可靠性、可维护性等）。

计算出 DI（复杂度影响值），公式：TCF = 0.65 + 0.01 × DI。

结果范围：TCF 通常在 0.65 到 1.35 之间。

### 3. 工作量换算：获取行业基准 [生产率]

目前缺失：直接知道“功能点”无法直接算出“多少钱”，必须通过生产率将“规模”转为“工作量（人时/人月）”。

为什么需要：

公式：总工作量（人月） = (总AFP × 行业生产率) ÷ (174 人时/人月)

生产率取值（参考国标/行业基准）：

全行业平均：约 6.72 人时/功能点。

特定领域：金融约 10.46、电信约 9.98、普通信息系统约 7~8。

注意：若你的系统涉及 AI/大模型/LangChain 等复杂技术，生产率需上浮 20%-50%（即开发同样功能需要更多时间）。

### 4. 成本加成：获取 [间接成本/管理费率]

目前缺失：单市月人力成本通常代表“一线开发工资”，但软件造价包含全成本。

为什么需要：

行业标准中，软件开发直接费用 = 总工作量 × 人月费率。

这里的“人月费率”不仅仅是工资，还包含了 社保公积金、管理分摊、场地租金、税费 等。

补充方式：

若没有具体费率，通常按 1.2 ~ 1.5 倍 的“纯人力月薪”进行估算（即管理/间接成本加成）。

例如：市月人力成本 20,000 元，实际计费人月费率可能定为 24,000 ~ 30,000 元。

### 📝 总结你的完整计算路径

你现在可以按照以下步骤补全信息并计算：

算总分：\text{Total UFP} = \text{表格中所有 ufp 求和}

算最终规模：\text{AFP} = \text{Total UFP} \times \text{TCF}

算工作量：\text{人月} = (\text{AFP} \times \text{生产率}) \div 174

算总造价：\text{总造价} = \text{人月} \times \text{市月人力成本} \times \text{成本系数(1.2~1.5)} + \text{第三方硬件/软件费用}

需要我帮你整理一个 Excel 计算公式模板吗？你直接填入数据和系数即可自动算出。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)